会议纪要

会议主题：创迪AI 报价解决方案需求沟通

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2026 年 10 月 28 日 13:30 — 14:03 | 会议时长 | 约 33 分钟 |
| 会议号 | 930392924 | 会议形式 | 线上会议（腾讯会议） |
| 记录方 | 涤生咨询 | 纪要日期 | 2026 年 10 月 28 日 |

参会人员

| 序号 | 姓名 | 公司 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 陈 伟 | 创迪 |
| 2 | 万 芳 | 创迪 |
| 3 | 潘有富 | 涤生咨询CTO |
| 4 | 杨 贺 | 涤生咨询专家 |

一、会议目的

围绕高速公路 LED 显示屏（门架情报板等）复杂报价与成本核算场景，梳理当前人工核算的业务流程与痛点，评估 AI 技术在该场景下的落地可行性与应用边界，并明确下一阶段的测试数据准备与推进计划。

二、业务现状与痛点（业务方介绍）

1. 产品组合与参数极其复杂

· 定制化占比高：常规产品相对标准，大型项目定制化比例可达 70%—80%。

· 参数组合庞大：以门架情报板为例，仅点间距就有十余种规格，叠加不同尺寸、安装方式后组合数量巨大。

· 物料种类繁多：组装一块屏需组合上百至上千个模组编码，并涉及箱体、电源、网线、接收卡等多种辅料。

2. 人工核算效率低、依赖经验

· 目前主要依靠 Excel 表格人工联动计算，缺乏系统支撑，高度依赖个人经验。

· 面对设计院提供的复杂清单，完成一份报价表的参数解读、成本计算与核对通常需 3—4 小时。

· 主推物料价格受市场影响波动频繁，需定期人工更新表格数据以保障成本准确性。

3. 数据源不统一、协同困难

· 设计院提供的招标清单多为 Word 文档，参数表述不统一，需人工反复解读与沟通确认。

· 出于数据安全考虑，核心成本核算表格仅在本地流转，未实现线上多人实时协同维护。

三、AI 落地方案讨论要点

1. 数据安全与边界（首要前提）

· 成本核算及供应商信息属企业核心机密，严禁上传至云端或外部系统。

· 后续测试阶段，业务方将提供脱敏后的历史数据，仅保留物料规格等基础参数。

2. AI 实现思路（初步技术路线，供下一步细化确认）

· 清单解析与参数归一：由 AI 完成非结构化清单（Word/PDF）向结构化参数的转换，解决表述不统一问题。

· 选型与 BOM 展开、成本计算：由确定性规则引擎与本地价格库完成，确保结果可校验、可追溯。

· 置信度自检与人工复核：AI 对每一条结果给出置信度并标记可疑项，业务人员只需复核少量异常点。

· 修正沉淀：人工每次修正自动沉淀为规则与样本，使系统准确率随使用持续提升。

3. 准确率与验收口径

· 业务方曾尝试用 AI 直接生成报表，受产品种类复杂度影响，准确率约 70%—80%，仍需大量人工修正。

· 业务方期望：优先实现全自动精准核算；若无法完全替代，则要求 AI 能精准定位需人工复核的少数异常点。

· 双方共识：验收口径将分层设定（参数抽取、型号匹配、BOM 完整性、金额计算），并以单表处理工时的下降幅度作为主要衡量指标。

四、会议共识

· 本场景具备明确的 AI 应用价值，核心目标为「缩短单表处理时间 + 降低对个人经验的依赖」。

· 数据不出本地是硬约束，任何方案须在安全边界内设计与部署。

· 以脱敏历史报价数据作为测试基线，先做小范围可用性验证，验证通过后再讨论具体模型与实施方案。

· AI 定位为「辅助 + 异常定位」，逐步向自动化演进，不追求一次性完全替代人工。

五、后续行动事项

| 序号 | 事项 | 责任人 | 时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供一份较早的历史报价表格（已剔除近期数据及敏感信息） | 陈 伟 | 本周内（10 月 31 日前） |
| 2 | 建立包含技术方与业务方的项目沟通群 | 杨 贺 | 10 月 28 日（今日） |
| 3 | 基于脱敏数据开展模型调试、规则制定与可用性测试 | 潘有富 | 收到数据后 5 个工作日内 |
| 4 | 汇总测试结果并组织下一次方案沟通会 | 杨 贺 | 初步测试完成后 |

六、下一步安排

第二次沟通会拟重点讨论以下议题，请业务方提前准备：

· 历史报价数据测试结果与准确率分层的实际表现；

· 年度报价单量、参与核算人数及平均单表工时（用于量化项目价值）；

· 具体部署方式与安全边界的细化确认；

· 后续实施范围、阶段计划与合作方式。

涤生咨询

2026 年 10 月 28 日